## Slide 1
مثال توضيحي — اصطناعي
Mobily Transformation Hub
خارطة الطريق بالموجات
Mobily Transformation Hub | المنتج
خارطة الطريق بالموجات | المخرَج
ROAMING — International Roaming Transformation | التحول
ROAMING — International Roaming Transformation | الموضوع
 | الفترة
2026-10-23 08:48 (Asia/Riyadh) | حتى تاريخ
01a1674d-7d3b-717f-ae76-313c3bf9a84d | معرّف اللقطة
مسودة — ليس تقريراً صادراً | الإصدار
playbook v1 | إصدار المنهجية
لا ينطبق | حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً)
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 1 من 7

## Slide 2
مثال توضيحي — اصطناعي
الموجات
الحالة | المسؤول | النهاية المخططة | البداية المخططة | الغرض (بالعربية) | الغرض (بالإنجليزية) | الاسم (بالعربية) | الاسم (بالإنجليزية) | الرمز
نشطة لا ينطبق | غير معروف | غير معروف | غير معروف | الخط الأساسي، والحوكمة، وقرارات التصميم لا ينطبق | Baseline, governance, design decisions لا ينطبق | الموجة 0 — التعبئة لا ينطبق | Wave 0 — Mobilize لا ينطبق | wave_0 لا ينطبق
نشطة لا ينطبق | غير معروف | غير معروف | غير معروف | مكاسب سريعة / تجارب / تقليل المخاطر لا ينطبق | Quick wins / pilots / de-risking لا ينطبق | الموجة 1 — الإثبات لا ينطبق | Wave 1 — Prove لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق
نشطة لا ينطبق | غير معروف | غير معروف | غير معروف | توسيع التغييرات المُتحقق منها لا ينطبق | Scale validated changes لا ينطبق | الموجة 2 — التوسّع لا ينطبق | Wave 2 — Scale لا ينطبق | wave_2 لا ينطبق
نشطة لا ينطبق | غير معروف | غير معروف | غير معروف | الدمج في العمليات الاعتيادية / التحسين لا ينطبق | BAU integration / optimization لا ينطبق | الموجة 3 — الترسيخ لا ينطبق | Wave 3 — Embed لا ينطبق | wave_3 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 2 من 7

## Slide 3
مثال توضيحي — اصطناعي
المبادرات
الحالة | النهاية المخططة | البداية المخططة | الهدف | قائد مسار العمل | المالك التنفيذي | الموجة | الاسم | الرمز
مُطلَقة لا ينطبق | 2026-12-30 لا ينطبق | 2026-07-03 لا ينطبق | Attach rate / activation -> Revenue uplift (B0147, synthetic illustrative example). لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | roaming.user.sp (synthetic) لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Pass redesign + digital activation لا ينطبق | INI-01 لا ينطبق
مُطلَقة لا ينطبق | 2026-12-30 لا ينطبق | 2026-07-03 لا ينطبق | Complaint rate -> CX + care cost (B0147, synthetic illustrative example). لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | roaming.user.sp (synthetic) لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Proactive comms + QoS monitoring لا ينطبق | INI-02 لا ينطبق
مُطلَقة لا ينطبق | 2026-12-30 لا ينطبق | 2026-07-03 لا ينطبق | Cost/MB, margin -> Margin improvement (B0147, synthetic illustrative example). لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | roaming.user.sp (synthetic) لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Partner optimization لا ينطبق | INI-03 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 3 من 7

## Slide 4
مثال توضيحي — اصطناعي
المعالم الرئيسية
الحالة | المسؤول | التاريخ الفعلي | التاريخ المتوقع | التاريخ المعتمد | الموجة | العنوان | المبادرة
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-09-30 لا ينطبق | 2026-09-30 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Roaming pass architecture redesigned (synthetic) لا ينطبق | INI-01 لا ينطبق
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-11-30 لا ينطبق | 2026-11-30 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | One-tap digital activation live in the app (synthetic) لا ينطبق | INI-01 لا ينطبق
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-10-15 لا ينطبق | 2026-10-15 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | QoS monitoring live for the top roaming destinations (synthetic) لا ينطبق | INI-02 لا ينطبق
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-12-15 لا ينطبق | 2026-12-15 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Proactive travel notifications live (synthetic) لا ينطبق | INI-02 لا ينطبق
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-09-15 لا ينطبق | 2026-09-15 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Partner cost analytics baseline delivered (synthetic) لا ينطبق | INI-03 لا ينطبق
مخطط لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | لا ينطبق | 2026-10-03 لا ينطبق | 2026-09-28 لا ينطبق | wave_1 لا ينطبق | Partner usage feed live for digital activation (synthetic) لا ينطبق | INI-03 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 4 من 7

## Slide 5
مثال توضيحي — اصطناعي
الاعتماديات
الحالة | المسؤول | مطلوب بحلول | الوصف | النوع | إلى المبادرة | من المبادرة | الرمز
مفتوحة لا ينطبق | roaming.user.wl (synthetic) لا ينطبق | 2026-10-01 لا ينطبق | Digital activation needs the partner usage feed from Partner optimization (synthetic). لا ينطبق | بيانات لا ينطبق | INI-01 لا ينطبق | INI-03 لا ينطبق | DEP-01 لا ينطبق
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 5 من 7

## Slide 6
مثال توضيحي — اصطناعي
تسميات التحقق
القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة. | متحقَّق منه
القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب. | مؤقت
لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً. | غير معروف
القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي. | قديم
القيمة لا تنطبق على هذا السجل. | لا ينطبق
الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً. | 
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 6 من 7

## Slide 7
مثال توضيحي — اصطناعي
حول هذا الملف
الخطوط: يسمّي هذا العرض خطَّي IBM Plex Sans Arabic وIBM Plex Sans (رخصة SIL Open Font License 1.1) دون تضمينهما؛ يعرض البرنامج الذي لا يتوفر فيه الخطّان خطاً بديلاً.
توليفة عملية مستوحاة من سلسلة PMI للتحول المؤسسي وبوصلة برايتلاين للتحول وإدارة تحقيق المنافع من PMI؛ ومُوسَّعة بمجموعة أدوات مخصصة لنموذج التشغيل المستهدف.
مسودة — ليس تقريراً صادراً
الشريحة 7 من 7